# DSX 설계 통합 검토 및 개선안

검토일: 2026-09-16 · 대상: GUI 화면설계서 v1.0, 개발산출물 6종 v1.0, 프론트엔드 개발명세 v1.0

전체 방향은 대체로 일치한다. 가장 먼저 고칠 부분은 프론트엔드와 백엔드의 연결 계약, 일부 기능의 우선순위, 요구사항에서 화면까지 이어지지 않은 업무 흐름이다. 수집·분석 구조를 다시 만드는 것보다 이 연결을 맞추는 작업이 우선이다.

이 문서는 원본을 대조한 검토·개선 제안서다. 원본 PDF·ZIP은 수정하지 않았다. 실제 서비스 코드, 클러스터, 모델, API, 백업·복원은 실행 검증하지 않았다. 따라서 아래 항목은 문서의 차이·설계 빈칸에 대한 판단이며 운영 중인 프로그램의 결함 판정은 아니다.

먼저 읽을 핵심은 다음 다섯 가지다. 21개 개선 항목은 21개의 확정 오류라는 뜻이 아니며, 문서 간 차이와 구현 전에 채울 규칙을 함께 정리한 것이다.

| 먼저 할 일 | 이유 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 화면·서버 API와 결과 형식 통일 | 같은 요청·ID·상태를 사용해야 실제 연결 가능 | 개선 01~02 |
| 정기 보고서와 출력 범위 정리 | 일·주·월 P0 및 HTML·CSV라는 개발 기준과 FE 제안의 차이 해소 | 개선 03~04 |
| Pod 조사·권한·KB·일정·모델 화면 연결 | 요구된 업무를 사용자가 끝까지 수행하도록 만들기 | 개선 05~11 |
| 이력·재시도·사건·계산 규칙 구체화 | 재시작과 데이터 공백에서도 판단이 바뀌거나 중복되지 않게 하기 | 개선 12~18 |
| CPC별 실제 검증과 문서 근거 연결 | 구현 완료와 실제 분석 가능 범위를 구분해 인수 | 개선 19~21 |

# 1. 무엇을 기준으로 검토했는가

| 약칭 | 검토 자료 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| GUI | 화면설계서 PDF, 29쪽 | 사용자가 무엇을 보고 어디로 이동하는지 설명 |
| FE | 프론트엔드 개발명세 PDF, 21쪽 | 화면의 입력·상태·오류·권한·호출 규칙 제안 |
| 안내 | 00 산출물 안내 | 개발 기준과 과거 자료의 우선순위·변경 관리 |
| 요구 | 01 요구사항·개발 범위 | 무엇을 개발하고 어떤 상태를 완료로 볼지 결정 |
| API | 02 백엔드·API 명세 | 화면과 서버가 주고받는 요청·결과 및 작업 처리 |
| 데이터 | 03 데이터 설계 | 식별자·시각·관계·저장 구조·보존 |
| 판단 | 04 Agent 동작·판단 명세 | 분석 절차·계산식·지식 사용·결과 판단 |
| 검수 | 05 테스트·검수 기준 | 구현이 맞는지 확인하는 T01~T40 시험 |
| 운영 | 06 배포·운영 인계 | 실제 설정 C01~C12, 설치·운영·복구 책임 |
| 진행 | 9/15 CPC-2 Alloy 수집 진행 | 수집·매핑의 실제 확인 범위와 남은 작업 |
| 이전 | 9/14 정보흐름 검증 | 이전 설계의 배경·판정 주의점 |

PDF 전체 본문과 ZIP의 안내·6개 문서를 대조하고 주요 GUI 캡처도 확인했다. PDF 쪽수는 파일의 1쪽부터 센다. 파일 지문은 같은 폴더의 원문_검토목록.json에 기록했다.

판단 기준은 다음과 같다.

9/16 자료가 현재 구현 기준이라고 명시한 사항을 우선한다. FE의 API·역할·라우트는 스스로 “제안”이라고 명시하므로, 기존 확정 서버를 잘못 구현했다는 의미로 평가하지 않는다.

API는 02, 데이터는 03, 판단은 04를 원본으로 삼는다는 안내의 변경 관리 원칙을 적용한다. FE가 더 자세한 영역은 해당 백엔드 계약을 보충한다.

9/15 진행 자료의 “일부 대상·구간에서 확인”을 모든 CPC·모든 기간의 완료로 확대하지 않는다.

9/14의 “매핑 추가 검증 필요”, “하나의 앱 모듈부터 시작”을 근거로 9/16의 매핑 활용·API와 두 Worker 구조를 되돌리라고 권고하지 않는다.

안내와 FE 21쪽이 참조하는 최신 공통판단 원문·역할설계·Backend 구성 설명·설계결정·KB 검토 원문은 현재 DSX 폴더에서 발견되지 않았다. 이 자료의 원래 합의까지 독립 확인한 것은 아니다.

# 2. 현재 방향을 쉬운 말로 정리하면

여러 GPU 클러스터의 자료를 중앙에 모아, 운영자가 장애 원인과 자원 사용을 판단할 수 있도록 근거 있는 조사 결과와 보고서를 제공하는 서비스다. 실제 GPU 초기화·재부팅·자원 회수는 운영자가 수행한다.

전문 분석은 두 가지다. RCA는 “이 장비에 무슨 일이 있었고 무엇부터 확인해야 하나”에 답한다. 운영보고서는 “어느 기간·대상에서 어떤 변화가 있었고 어디를 검토해야 하나”에 답한다. 공통 Assistant는 질문의 입구이며, 일반 설명은 직접 처리하고 오래 걸리는 조사는 두 전문 작업으로 연결한다.

수집: Fleet·KSM·DCGM Exporter → Alloy → 관측 Gateway → Mimir·Loki
업무: 운영자 화면·Assistant 또는 이상 알림 → 사용자 Gateway·API → PostgreSQL 작업 접수
분석: RCA·보고서 Worker → 관측·지식 조회·계산·사내 LLM 설명 → 결과 저장 → 화면 확인

KSM·Exporter를 Alloy가 직접 수집하는 선은 CPC-2의 확인 경로를 요약한다. CPC-1도 이미 같은 방식이라는 뜻은 아니다. 그림의 선은 데이터·처리 관계이며, 각 상자가 별도 신규 서버라는 뜻도 아니다.

| 구성요소 | 하는 일 | 왜 필요한가 |
| --- | --- | --- |
| CPC | 관측 대상 GPU와 수집기가 있는 클러스터 | 어느 환경에서 나온 자료인지 구분하기 위해 |
| CSC | 여러 CPC의 자료와 분석 서비스를 모으는 중앙 클러스터 | 같은 기준으로 조회·분석하고 운영하기 위해 |
| Fleet | 지원하는 GPU·서버 상태, 수치, 이벤트 수집 | 장애 전후를 설명할 장비 근거를 얻기 위해 |
| KSM | Kubernetes 객체의 배치·상태·자원 요청 제공 | 작업이 어디에 배치됐고 무엇을 요청했는지 알기 위해 |
| DCGM Exporter | 지원 GPU 지표와 작업 연결 라벨 제공 | GPU 활동과 작업 관계를 확인하기 위해. 현재 연결만으로 과거 사용량은 확정할 수 없음 |
| Alloy | 자료를 받아 라벨을 맞추고 중앙으로 전송 | 수집 경로·출처를 일관되게 관리하기 위해 |
| 관측 Gateway | 수집 요청을 올바른 저장소·인증 경로로 전달 | 메트릭과 로그가 각 저장소로 들어가게 하기 위해 |
| Mimir / Loki | 각각 수치 이력 / 로그 근거 보관 | 장애 시점이나 보고 기간의 자료를 다시 찾기 위해 |
| Grafana·알림 | 관측 조회와 이상 조건 통지 | 운영자에게 이상을 알리고 사건 접수의 계기를 제공하기 위해 |
| 사용자 Gateway·API | 사용자 인증, 범위 검사, 조회, 작업 접수 | 화면이 DB·관측 저장소·모델을 직접 다루지 않게 공통 진입점을 두기 위해 |
| Incident 처리 | 반복 알림을 사건으로 묶고 새 증거·재발 구분 | 알림 20번을 장애 20건으로 세지 않기 위해 |
| 작업·스케줄 | 접수·실행·재시도·취소·정기 실행 기록 | 브라우저나 Worker가 꺼져도 작업을 추적하기 위해 |
| RCA / 보고서 Worker | 오래 걸리는 조사 / 집계·보고서 생성 | 화면 응답과 긴 분석의 실행을 분리하기 위해 |
| 공통 조회·계산 | 같은 대상·시간의 자료 연결, 수치·품질 계산 | 화면과 LLM마다 다른 숫자를 만들지 않기 위해 |
| Knowledge·Runbook | 검토된 오류 설명·조사 절차·정책 제공 | 같은 오류를 일관되게 해석하고 출처·적용 조건을 남기기 위해 |
| PostgreSQL | 사건·작업·결과·근거 참조·대화·발행 지식 보관 | 업무 진행과 과거 판단을 재조회하기 위해 |
| 업무 Object Storage | 큰 근거 스냅샷과 결과 파일 보관 | DB와 연결된 파일을 보존하고 복원하기 위해 |
| 사내 LLM·Dynamo/추론 엔진 | 모델 실행 경로와 설명 생성 | 계산된 사실을 사람이 읽을 수 있게 설명하기 위해. 실제 제품·버전·용량은 C06/C07 검증 대상 |

# 3. 그대로 유지하면 좋은 설계

1. 전문 Agent 두 개와 공통 Assistant의 역할 구분. 사용자는 업무에 맞는 메뉴를 쓰고, 내부 모듈 개수는 화면 구조를 강제하지 않는다.

2. 관계·영향·원인의 분리. GPU에 연결된 Pod를 찾았다는 것, 그 작업이 중단됐다는 것, GPU가 원인이라는 것은 각각 다른 판단이다.

3. 실행 완료와 결과 품질의 분리. “보고서 저장 완료”와 “모든 항목을 계산할 근거가 충분함”은 다르다.

4. 0과 근거 부족의 분리. 유효한 사용률 0%와 관측 실패로 값을 모르는 경우는 다른 값으로 표시한다.

5. 현재 관계를 과거로 복사하지 않기. 지금 GPU를 쓰는 작업과 어제 장애 시점에 쓰던 작업은 다를 수 있다.

6. 공유 GPU 전체 활동을 각 작업에 중복 귀속하지 않기. 공유 장치 80% 활동을 A와 B 각각 80% 사용이라고 쓰지 않는다.

7. 수치는 코드로 계산하고 LLM은 근거를 설명. 임의 수치·확률·과도한 인과 판단을 저장 전에 검사한다.

8. 발행 지식·과거 결과의 버전 보존. 새로운 판단은 새 revision·새 작업으로 남겨 과거 보고서가 바뀌지 않게 한다.

9. PostgreSQL의 작업 원장 재사용. 별도 큐 제품·벡터 DB·그래프 DB를 기본으로 추가하지 않는다. PostgreSQL의 SKIP LOCKED는 복수 소비자가 큐 형태 테이블을 처리하는 용도로 문서화돼 있다. 다만 재시도·임대 만료·결과 확정은 별도 앱 규칙이 필요하다. PostgreSQL SELECT 문서 (https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html#SQL-FOR-UPDATE-SHARE)

10. 모의 검수와 실환경 검수를 분리. 현재 T01~T40이 NOT RUN이라는 명시는 정직하고 타당하다.

Pending을 미배치와 동일하게 보지 않는 기준도 유지한다. Kubernetes의 Pending에는 스케줄 대기뿐 아니라 컨테이너 이미지 다운로드 등 준비 시간도 포함된다. Kubernetes Pod lifecycle (https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/#pod-phase)

# 4. 먼저 맞춰야 할 문서 간 차이

여기서 ‘우선’은 수정 순서다. 원본의 기능 우선순위 P0/P1과 혼동하지 않도록 별도 숫자 체계를 만들지 않았다.

## 개선 01. API 주소·입력·ID·오류 형식을 하나로 맞춘다 — 개발 연결 전 필수

근거: FE 10·15~17쪽 ↔ API §2~4·6, 데이터 §6.1·6.4.

API는 화면과 서버가 사용하는 약속이다. 현재 FE와 백엔드는 같은 조사를 서로 다른 주소와 필드로 표현한다. 별도로 개발하면 화면은 접수하지 못하거나, 완료된 결과의 위치를 찾지 못한다.

| 업무 | FE 제안 | 개발산출물 기준 / 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| RCA 접수 | POST /investigations | POST /analyses |
| 보고서 접수 | POST /report-jobs | POST /reports |
| RCA 결과 | GET /runs/{id}, 별도 run_id | GET /analyses/{id}, analysis_id는 해당 RCA job_id |
| 보고서 결과 | report와 run을 함께 참조 | report_id는 해당 보고서 job_id |
| 범위·대상 | scope.cluster_id, node_ids | scope.cluster_ids와 별도 target |
| 기간·증상 | period, question | time_range + timezone, RCA의 symptom·purpose_ids |
| 작업 시도 | attempt, result | attempt_no, result_ref 등 API §4 반환 필드 |
| 재분석 | POST /runs/{id}/reanalyze | 새 POST /analyses 또는 /reports에 parent_job_id |
| 검토·실제 조치 | /runs/{id}/actions, PUT /reports/{id}/review | GET/POST /reviews, 수정은 supersedes_id를 가진 새 기록 |
| 관제·관측 | GET /overview, /metrics/series, /mappings | POST /dashboard/query, /observations/query, /mappings/query로 대응 필드 정의 |
| 지식 상세 | GET /knowledge/{id} | 발행 revision을 지정하는 /knowledge/{id}/revisions/{rev} |
| 오류 본문 | 평면 code/message/field_errors | error 객체와 request_id를 포함하는 API §2 구조 |
| 변경 충돌 | 409 중심 설명 | If-Match 누락 428, 이전 버전 412, 멱등·상태 충돌 409 구분 |

최소 수정: 02 API의 계약을 FE 표·가상 JSON·목업 응답에 반영한다. 식별자는 클라이언트에서 해석하지 않는 문자열로 다루되, 03이 UUID 저장을 요구하므로 통합 시험용 예제는 유효한 UUID로 작성한다. 화면의 짧은 표시 번호는 내부 ID와 구분한다. 서버 응답에 없는 can_retry/can_cancel/poll_after_ms는 정식 추가할지 제거할지 결정한다.

If-Match가 맞지 않을 때 412로 처리하는 것은 HTTP의 조건부 변경 규칙과도 맞는다. FE가 이 응답을 일반 장애로 표시하지 않게 해야 한다. RFC 9110 §13.1.1 (https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html#section-13.1.1)

완료 확인: 같은 계약 예제로 접수→새로고침→상태→결과→재분석→검토 수정까지 연결하고, 두 탭의 변경 충돌 및 동일 요청 키 재전송을 시험한다.

## 개선 02. ‘품질’의 필드 구조와 설명 실패 표시를 맞춘다 — 개발 연결 전 필수

근거: FE 13·16쪽 ↔ 데이터 §5, 판단 §1·8, API §7.

FE는 quality를 ready/partial/blocked/not_applicable 문자열로 제안한다. 백엔드 결과는 주제의 status와 상세 품질 객체 quality를 구분하며, metric의 품질도 객체다. 실행 상태·주제 상태·품질 상세가 같은 필드로 해석되면 상태 배지와 부족 사유가 잘못 나온다.

최소 수정: job.status는 실행 상태, topics[].status는 산출 상태, quality는 관측률·사유 등 상세 객체로 구분한다. RCA 결과와 작업 목록에 보여줄 요약 산출 상태도 명시한다. FE가 여러 주제의 상태를 임의 평균하거나 추정하지 않도록 서버의 요약 규칙을 정한다.

LLM 설명만 실패했을 때도 수치·근거는 저장할 수 있으므로 narrative_status=failed/omitted를 표시한다. 예: “계산·근거 저장 완료 / AI 설명 생성 실패 / 근거 보기”. 이를 전체 조사 실패 또는 정상 설명 완료로 바꾸지 않는다.

완료 확인: succeeded+partial, succeeded+blocked, 수치 정상+설명 실패를 실제 서버 응답으로 각각 표시한다. 이는 기존 AC07·T40을 구체화하는 작업이다.

## 개선 03. 정기 보고서의 범위와 우선순위를 통일한다 — 일정 산정 전 필수

근거: FE 9·19쪽은 주간 후속/P1 ↔ 요구 §5 F07은 일·주·월 P0, API §4.2, 운영 §9의 일정 시연.

정기 일정은 사람이 매번 누르지 않아도 정해진 기간의 보고서를 만드는 기능이다. 현재 문서대로면 백엔드는 초기 필수 기능으로 만들고 화면은 후순위로 남길 수 있다.

최소 수정: 현재 요구 기준에 따라 일·주·월 생성, 시간대, 대상·주제, 다음 실행, 일시중지, missed/blocked 사유를 S09와 같은 메뉴의 일정 목록·상세에 넣는다. 일정 발생 이력은 DB에 있으나 이를 읽는 API 계약이 부족하므로 GET /schedules/{id}/occurrences 같은 조회를 추가한다. 이 경로는 이번 검토의 제안이다.

주간만 먼저 만드는 선택도 가능하지만, 그 경우 요구 F07·API·검수 T22·운영 인계를 함께 개정해야 한다. 화면의 P1 표기만으로 범위가 바뀌지는 않는다.

완료 확인: 생성→다음 실행→실제 보고서→일시중지→서버 중단 후 누락 확인을 화면에서 수행한다.

## 개선 04. 결과 파일은 HTML·CSV 기준으로 맞춘다 — 범위 확정 전 필수

근거: FE 9·19쪽 PDF·CSV ↔ 요구 §5 F12·출력 형식 문단, API §3 export, 검수 T31은 HTML·CSV.

출력 기능은 저장된 보고서를 공유하는 역할이다. PDF를 별도 생성 요건으로 읽으면 변환·글꼴·페이지 배치 작업이 예상 밖 개발 범위가 된다.

최소 수정: FE의 기본 내려받기를 HTML 보고서·집계 CSV로 수정한다. PDF가 실제 인수 요건이면 생성 방식과 출력 검수까지 요구에 추가한다. 현재 설계 문서를 PDF로 배포하는 것과 제품이 분석 결과 PDF를 생성하는 것은 별개의 기능이다.

완료 확인: 저장 결과와 화면·HTML·CSV의 대상·기간·버전·수치가 같고 출력에서도 권한을 다시 확인한다.

# 5. 요구사항에서 화면·API까지 연결해야 할 기능

## 개선 05. 역할과 데이터 범위 권한을 함께 표시한다

근거: FE 17쪽의 조회자·운영자·관리자 제안 ↔ 요구 §3의 5개 역할, 데이터 §6.2 access_grants, API §2 scope.

역할은 “무슨 일을 할 수 있는가”, 범위는 “어느 데이터에 그 일을 할 수 있는가”를 정한다. 서비스 설정 관리자라고 모든 Namespace의 로그를 볼 수 있는 것은 아니다. 별도 장비 관측 권한이 없는 Namespace 제한 운영자에게 노드 전체 로그·공유 GPU의 다른 작업을 보여주면 범위 제한이 깨진다.

최소 수정: FE를 조회자·운영자·지식 관리자·서비스 관리자에 맞추고 시스템 계정은 화면 로그인 역할과 구분한다. /me 응답의 역할·허용 CPC/Namespace·장비 관측 권한을 화면별 행동과 연결한다. 서버에서도 조회·실행·결과·근거·파일 접근 때 계속 검사한다.

추가로 cluster_ids=[A,B], namespaces=[dev,prod]라는 평면 배열은 “A의 dev만, B의 prod만”이라는 허용 조합을 명확히 표현하지 못한다. 현재 서버 검증 요구 자체는 있으므로 보안 구현 실패로 단정하지 않는다. 다만 해석 규칙을 고정하고, 필요하면 CPC별 Namespace를 묶은 scope 구조를 사용한다. 일반 기능 역할이 다른 CPC의 장비 관측 권한과 결합되지 않게 시험한다.

완료 확인: 같은 이름의 Namespace가 두 CPC에 있을 때 허용된 조합만 보인다. 조회자는 Assistant를 통해서도 새 전문 작업을 만들지 못한다. 서비스 관리자와 장비 데이터 조회 권한을 분리해 시험한다.

## 개선 06. Pod에서 시작하는 조사 경로를 완성한다

근거: GUI 12쪽·FE 8쪽 S06은 Node/GPU 중심 ↔ 요구 §4 사용자 조사, 판단 §3.1 R03, 운영 §9.3.

R03은 “이 Pod가 어떤 GPU와 관련 있고 어떤 문제가 있었나”를 조사한다. 사용자가 GPU를 아직 모르는 상황에서 시작해야 하는데 Node 선택을 필수로 강제하면 이 업무를 접수할 수 없다.

최소 수정: S06에 대상 종류 Node/GPU/Pod를 둔다. Pod 선택은 CPC·Namespace·Pod·UID·기준 시각을 사용하고, GPU 미확정이어도 접수를 허용한다. S03의 Pod 행에서 같은 입력이 채워진 S06으로 이동하게 한다. 긴 대화로만 이 기능을 숨기지 않는다.

완료 확인: GPU UUID가 없는 Pod 조사도 접수되고, “Pod 배치 확인 / GPU 관계 미확인” 결과를 낸다. 같은 Pod 이름 재생성 시 UID를 구분한다.

## 개선 07. 지식의 초안·검토·발행·폐기를 화면과 연결한다

근거: GUI 21쪽·FE 12쪽 S12는 발행 지식 열람 중심 ↔ 요구 F10, API §3 Knowledge, 판단 §6, 검수 T29, 운영 §9.7.

지식 화면은 보고서가 참고한 설명과 점검 절차를 확인하는 곳이다. 최신 요구사항은 자료를 검토하고 발행하는 관리 업무까지 포함한다. “검토 후 발행”이라는 설명만으로는 담당자가 실제로 무엇을 눌러 처리할지 정해지지 않는다.

최소 수정: S12에 지식 관리자만 사용하는 관리 탭을 두고 초안 작성→검토 요청·결과→발행→폐기, 수정 후 재검토를 연결한다. 별도 지식 관리 제품은 필요 없다. Git에서 관리한다면 Git 변경과 DB 발행 API를 잇는 실제 절차·담당을 명세하고 화면은 해당 상태를 보여준다.

‘조사 절차’ 탭은 데이터 모델상 등록 코드의 procedure ID/version을 읽는 것인지, 별도 문서 종류인지 명확히 한다. 현재 knowledge 종류에는 procedure 자체가 없고 실행 절차는 코드가 원본이다. 화면에서 임의 실행 절차를 편집하는 기능으로 확대하지 않는다.

완료 확인: 발행본 직접 수정은 차단되고 새 revision을 만든다. 폐기 후 새 조사에서는 선택하지 않지만 이전 결과의 인용은 열린다.

## 개선 08. S11 작업 목록을 서버에서 복원할 수 있게 한다

근거: GUI 18~20쪽·FE 10·15쪽 GET /jobs ↔ API §3에는 GET /jobs/{id}만 명시.

작업 이력은 “내가 접수한 조사가 지금 어디까지 진행됐나”를 찾는 화면이다. 종류별 /analyses·/reports 목록은 있지만 S11용 통합 작업 목록 계약이 없다. 이를 화면에서 합치려면 병합·정렬·페이지 처리 규칙이 추가로 필요하다.

최소 수정: 기존 jobs 테이블을 읽는 GET /jobs 목록 계약을 추가한다. kind, 상태, 기간, 허용 범위, cursor, limit, 안정 정렬을 정의한다. 사건 조사 목록과 직접 조사 목록도 새 jobs 기반 결과와 연결한다. 임시 브라우저 목록을 서버 이력으로 사용하지 않는다.

취소·재시도의 허용 행동은 서버 규칙에 맞춘다. can_cancel/can_retry를 제공할 경우 UX 안내값일 뿐 실제 변경 시 권한·마감·version을 다시 검사한다.

완료 확인: 접수 후 브라우저를 닫고 다시 로그인해도 RCA·보고서 목록, 최신 시도, 최종 결과를 찾는다. 취소 클릭 즉시 ‘취소 완료’로 바꾸지 않는다.

## 개선 09. 모델 등록·연결 검사·라우팅의 저장 계약을 구체화한다

근거: GUI 22~24쪽·FE 12·15쪽 /models, /model-routes ↔ API §3 /settings/{profile_id}, 데이터 §6.2 service_profiles, 운영 C06/C07.

모델 설정은 일반 질문·RCA·보고서가 어느 사내 모델을 사용할지 정하는 기능이다. 연결 성공, 입력 형식 정상, 분석 품질 검증은 각각 다르다. FE는 CRUD와 연결 검사까지 제안하지만 백엔드는 일반 설정 프로필 계약으로만 묶었다.

최소 수정: service_profiles를 재사용하면서 모델 목록·생성·수정·비활성화, 연결 검사, 역할별 라우팅의 요청·응답을 명세한다. 별도 /models API를 채택해도 저장 모델을 중복 만들 필요는 없다. 기본·Agent 지정 모델 삭제 시 대체 지정 또는 사용 중 거절, 진행 작업의 기존 revision 유지도 규칙에 넣는다.

정확한 모델 artifact·엔진·정밀도·허용 부하를 C06/C07에서 기록하고 기존 T40 사례와 C09 성능 시험으로 적합성을 판단한다. 별도 모델 평가 대시보드를 새로 만드는 것은 필수 개선이 아니다.

완료 확인: 브라우저는 모델 IP에 직접 접속하지 않는다. 서버가 허용 목적지만 검사하며, 모델 설정 변경 후 과거 결과와 진행 작업의 모델 기록은 바뀌지 않는다.

## 개선 10. Assistant의 대화 복구·중단·중복 요청을 명세한다

근거: FE 11쪽 스트리밍·부분 응답·중단·재전송 ↔ API §3·7, 데이터 §6.5 messages.

Assistant는 현재 화면의 맥락을 이어 질문하고 전문 작업을 접수하는 입구다. 네트워크가 끊겨 질문을 다시 보냈을 때 같은 보고서를 두 번 생성하거나, 이전 답변의 대상·모델이 바뀌면 대화 기록을 믿을 수 없다.

최소 수정: 일반 메시지를 동기 응답으로 시작할지, 스트리밍을 지원할지 결정한다. 스트리밍을 채택하면 message ID·이벤트 순번·완료/중단/실패·복구 조회를 정한다. 동기 방식이면 FE의 스트리밍 관련 요건도 같은 단계로 조정한다. 채팅 중단과 이미 접수한 전문 job 취소를 별도 행동으로 둔다.

동일 메시지 키에는 질문뿐 아니라 정규화한 context·대상·기간의 hash를 연결한다. 같은 키·다른 질문/범위는 409로 처리한다. 과거 응답의 사용 모델·버전·근거·맥락은 메시지 또는 연결 호출 이력에서 안정적으로 복원해야 한다.

완료 확인: 질문 재전송으로 메시지·전문 작업이 중복되지 않는다. “현재 화면 범위 적용”은 이후 질문에만 반영되고 패널·펼친 화면은 같은 대화를 사용한다.

## 개선 11. O01~O11을 요청 입력·결과·검수와 연결한다

근거: GUI 15~17쪽·FE 9쪽의 4개 주제 묶음 ↔ API §4.1 topic_ids/group_by/comparison_range, 판단 §4.

네 개 카드로 보여주는 것은 적절하다. 다만 “할당·활동” 카드를 선택했을 때 O02·O03·O04·O08 중 무엇을 실행하는지와 필요한 입력이 명확해야 한다. 기능 이름만 모두 적혀 있고 선택·확인 경로가 없으면 일부 기능이 빠져도 알아채기 어렵다.

최소 수정: 카드→topic_ids 대응표와 묶음 안 세부 선택을 만든다. 허용 Namespace, 집계 기준 group_by, 비교 기간, 실제 조치 기록 연결을 필요한 경우에만 펼친다. O10은 어떤 조치의 전후인지, O07은 어떤 자원·미배치 기간인지 분명히 받는다. 고급 설정을 첫 화면에 모두 노출할 필요는 없다.

완료 확인: O/R 각 항목이 어느 화면에서 시작하고 어떤 입력·결과·시험으로 확인되는지 한 줄씩 추적된다. O04/O07/O08의 P1은 ‘이번 범위 밖’과 구분한다.

# 6. 분석 정확성과 재시작을 위해 보충할 설계

다음은 기존 문서가 잘못된 결과를 낸다는 판정이 아니다. 문서의 좋은 원칙을 실제로 구현할 때 빠지지 않도록 구체화할 항목이다.

## 개선 12. 재시도 요청·시도 이력·토큰 예산을 영속 기록한다

근거: API §3 retry·§6~7, 데이터 §6.4~6.5, 검수 T23~T27.

재시도는 같은 작업의 다음 시도이고 재분석은 새 작업이다. 현재 jobs는 생성 요청 키와 현재 attempt를 갖지만, 각 수동 retry의 응답 재현·과거 시도·예약 토큰을 어디에 남길지 충분히 명시돼 있지 않다.

발생 예: retry가 서버에서 성공했지만 응답이 유실된다. 사용자가 같은 키와 이전 If-Match로 재전송한다. 멱등 기록보다 version 검사부터 하면 이미 접수된 요청을 단순 충돌로 안내할 수 있다. 이전 retry 키를 보존하지 않으면 다시 실패한 작업에 같은 요청이 또 적용될 여지도 생긴다.

최소 수정: 권한 검증 후 동일 요청 키·본문의 기존 처리 결과를 확인하는 순서를 정하고, 작업 생성 키와 별도로 retry 작업 키·hash·응답 참조를 보존한다. 기존 DB의 적절한 기록 구조를 사용하고 jobs의 실행 상태 원장은 하나로 유지한다.

각 attempt의 시작·회수·종료·오류는 audit_events 등 append-only 기록으로 남긴다. LLM은 제출 전 예약 토큰, 완료 후 실제 사용, timeout/unknown 사용량 처리, 같은 job 재시도의 누적 예산을 원자적으로 관리하도록 저장 계약을 정한다. 별도 큐·과금 서비스는 필요 없다.

완료 확인: 재시작·중복 retry·응답 유실에서도 한 의도는 한 번 적용된다. 실패 시도도 추적되고 여러 Worker·Assistant의 동시 제출이 총 슬롯·토큰 예산을 넘지 않는다.

## 개선 13. 일정 변경 시 어떤 발생분부터 새 조건을 쓸지 정한다

근거: API §4.2·6, 데이터 §6.4 schedules/schedule_occurrences, 검수 T22.

일정 revision은 “예약 조건을 바꾼 버전”이다. 현재 발생 키에 revision을 포함하지만 변경 효력 시점이 명확하지 않다. 일정 수정과 서버 복구가 겹치면 같은 달력 기간을 이전·새 revision으로 중복 접수하거나, 과거 기간을 새 조건으로 조용히 생성할 수 있다.

최소 수정: 수정 적용 시점, 이미 accepted인 발생분의 불변성, 이전 revision의 누락 발생 처리, 의도적인 재생성의 새 작업 연결을 정한다. 기존 occurrence 원장을 사용하고 스케줄러 제품을 추가하지 않는다.

완료 확인: 예정 시각 전후 수정, catch-up 도중 수정, 시간대 변경을 시험해 이미 접수된 보고서의 범위·기간이 변하지 않고 중복 규칙이 일관된다.

## 개선 14. 사건의 재개·재발·재확인 규칙을 분명히 한다

근거: API §5의 resolved/closed→open과 별도 재발 사건, 검수 T08~T09; 이전 §5.1의 활성 사건 원문 재조회.

같은 사건에 증거가 더 온 것과 한 번 끝났던 장애가 다시 생긴 것은 다르다. 이를 섞으면 반복 장애 횟수와 정비 우선순위가 달라진다. API는 재개와 별도 재발을 모두 허용하지만 경계를 더 명확히 해야 한다.

최소 수정: 같은 episode의 정정·추가 근거는 기존 사건과 새 분석으로, 정책상 새 episode는 새 사건과 recurrence_of로 남긴다는 기준을 고정한다. 오류별 episode 경계와 unknown 처리도 C08에 기록한다.

추가 알림이 없는 진행 사건을 어떻게 갱신할지도 결정한다. 제한된 원문 재조회나 명시적 운영자 확인 등으로 최신 상태를 확인하며, 이를 자동화한다면 기존 API/Worker의 제한 작업으로 구현한다. 정상 검사·신선도가 없는 Healthy나 단순 resolved 알림을 회복 근거로 사용하지 않는다. 9/14의 재조회 요구가 9/16에서도 유지되는지는 누락된 최신 합의 원문 확인 대상이다.

완료 확인: 알림 재전송, 같은 episode 추가 근거, 새 episode 재발, 새 알림 없이 회복, 수집 단절을 각각 구분한다. 원문 조회 실패는 ‘미확인’으로 남는다.

## 개선 15. 기간별 할당 이력을 누가 어떻게 만드는지 고정한다

근거: 데이터 §4·6.3의 관측 구간·collection/allocation_observations, 판단 §5, 운영 C03~C05.

현재 매핑은 사진 한 장과 같고 GPU-hours는 일정 기간의 기록이 필요하다. 테이블을 만든다고 과거 이력이 자동으로 쌓이지 않는다. 화면이 열릴 때만 저장한다면 사용자가 접속하지 않은 시간의 분석이 비게 된다.

최소 수정: 기존 Mimir 이력에서 시점별 관계를 복원할지, 백엔드가 정해진 주기로 관측을 축적할지 선택하고 담당 모듈·범위·원본 시각·공백·재처리·보존을 적는다. 선택한 한 가지 방식으로 요건을 충족하면 된다. 별도 Mapper 서비스나 원시 메트릭 전량 복제를 기본으로 요구하지 않는다.

원본 관측 시각과 조회 평가 시각을 구분하는 현재 원칙을 실제 쿼리에 적용한다. Prometheus 계열 조회는 평가 시각에 lookback 안의 최근 표본을 선택할 수 있으므로, 그래프에 값이 있다는 사실만으로 새 표본이 계속 도착했다고 볼 수 없다. 설치된 Mimir의 실제 조회 설정은 별도 확인한다. Prometheus querying basics — Staleness (https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/#staleness)

완료 확인: UI를 열지 않아도 정의한 기간의 이력을 조회할 수 있다. Pod 이름 재사용·원본 갱신 지연·장기 공백·공유 전환 시 근거 없는 할당시간을 만들지 않는다.

## 개선 16. 수치 주장과 정책의 적용 범위를 더 구체화한다

근거: 판단 §5.3·7·8, 데이터 §3·9, 검수 T16·T40.

저활동 5%·60분·커버리지 95%·저활동 비율 90%는 현재 v1의 정책값이다. 이를 문서상 임의 예시로 바꾸거나 모든 업무에 보편적으로 검증된 기준이라고 확대하면 안 된다. 업무 예외와 실제 데이터 적용성을 검증하면서 버전으로 관리해야 한다.

또한 판단 §7은 설명 속 숫자를 구조화 값과 연결하도록 요구하지만 RCA facts는 id/text/evidence_refs 중심이다. “GPU 활동 3%”라는 문장이 어느 값·단위·기간을 인용했는지 검사할 구조가 더 필요하다.

최소 수정: facts에 typed value 또는 metric_ref 등 공통 수치 참조를 정의하고 숫자는 해당 필드에서 렌더링한다. evidence ID가 있다는 것과 그 근거가 주장을 뒷받침한다는 것을 구분해 기존 T40에서 확인한다. 모델만으로 모든 인과 검증을 해결한다고 전제하지 않는다.

완료 확인: %와 비율, W와 kWh, 현재 수량과 기간 합계, 같은 숫자의 다른 대상·기간을 바꿔 넣은 설명은 발행되지 않는다. 5% 경계·95% 커버리지·업무 예외도 고정 사례로 시험한다.

## 개선 17. 장비 상태·검사 유효성의 판정표를 넣는다

근거: 데이터 D09·incident_observations, 판단 R01/R09, 검수 T14; 이전 §4.2·5.1과 Fleet 수집 범위 검토 기록.

현재 문서는 생산자·파서 계약을 검증하라고 하지만, 경고·초기화·검사 불가·의도적 검사 제외를 실제 사건 판정에 어떻게 반영하는지 표가 부족하다. “정상이라는 문자열”과 “유효한 검사를 수행해서 정상으로 확인됨”을 구분하는 기능이다.

최소 수정: 설치한 Fleet 버전의 실제 표본을 기준으로 raw_health, check_status, normalized_health, component, severity, 대상·원본 시각·parser revision을 정의한다. 원문에 없는 필드를 있다고 가정하지 않는다. Degraded, 검사 불가 Healthy, 의도적 제외, Initializing, 로그 단절, 유효 정상 검사를 각각 사건 생성·갱신·회복 근거 채택 여부와 연결한다. 원문에 incidents 배열의 여러 GPU 항목이 있으면 모두 처리하는 파서 시험을 둔다.

완료 확인: 검사 불가 Healthy는 회복 증거가 되지 않고 의도적 제외는 장비 장애로 바뀌지 않는다. 유효 정상 연속 관측의 횟수·기간은 승인 정책으로 정한다. 실제 설치 버전의 동작은 표본으로 확인한다.

## 개선 18. 짧은 할당과 계산 해상도의 규칙을 정한다

근거: 판단 §5.1~5.3, 데이터 §3~4, 검수 S03/S10/S11·T16/T21.

첫째, 짧은 할당의 분모. 한 시간 중 5분만 할당됐고 그 5분을 모두 관측했다면 데이터 관측은 완전할 수 있다. 그렇다고 “한 시간 동안 거의 사용하지 않은 GPU”와 같은 후보로 비교할 수 있는지는 별도 정책이다. 현재 예제는 한 시간 할당을 전제한 경우여서 이 경계를 보충해야 한다.

둘째, 계산용 조회와 차트용 간격. 그래프를 덜 촘촘하게 그렸다고 저활동 시간·평균·P95가 달라져서는 안 된다. 원본 시각, 활동 값 유지 방식, 조회 step·다운샘플링 허용 조건을 계산 query revision에 넣어야 한다.

최소 수정: 후보를 GPU 기준으로 볼지 GPU+할당 관계 기준으로 볼지, 최소 관측 길이·시간창 정렬·커버리지 분모를 정책으로 결정한다. 짧은 할당은 관측된 저활동 시간은 보여주되 장시간 후보 판정을 보류하는 방식을 검토할 수 있다. 최소 시간값은 이번 검토에서 임의로 확정하지 않는다. 차트 표시 간격과 저장 보고서 계산 간격을 구분한다.

완료 확인: 5분 할당, 한 시간 중 작업 A→B 교체, 짧은 활동 급증, 원본 갱신 지연, 화면 확대·축소의 기대값을 정한다. 저장 보고서 수치는 화면 간격 변화와 무관하게 유지돼야 한다.

# 7. 실환경 검증과 인계에서 구체화할 내용

## 개선 19. 데이터별 ‘확인됨’의 범위를 표로 고정한다

근거: 진행 §6~10, 데이터 §2~3, 운영 C02~C05, 요구 §9.

| 항목 | 현재 자료가 말하는 수준 | 추가 확인과 필요한 이유 |
| --- | --- | --- |
| CPC-2 직접 수집 | KSM 1개·Exporter 2개 target 중앙 조회 기록 | target 수를 GPU 수로 해석하지 않기 |
| 현재 GPU↔Pod UID | 테스트 Pod·동시점 조인 확인 | 시간 경계·이름 재사용·다른 대상에서도 신원 연결 검증 |
| GPU_UTIL | 9/16 데이터 명세는 검증 구간·0값 확인을 기록 | 0값 원본 표본·조회 결과를 C03/C04에 연결. 실제 연산 부하에 값이 반응하는지 별도 검증 |
| 기간 할당·저활동 | 현재 매핑만으로 기간 완전성 확정 불가 | 분석 기간의 이력·활동·원본 주기·공통 관측 구간 확인 |
| Loki | 최종 Alloy 재배포 뒤 최신 도착 확인 대기 | 최신 로그 없이 현재 장애를 분석했다고 표현하지 않기 |
| CPC-1 직접 수집 | CPC-2와 같은 전환 완료는 확인되지 않음 | CPC-1의 실제 경로를 별도로 기록·검증 |
| 실제 전력·에너지 | 원본 W/누적 에너지 필드·단위 검증 필요 | power limit를 소비전력으로 계산하지 않기 |
| 작업 성과·복구 | 업무 로그·진행·처리량은 추가 입력 | GPU 정상 상태를 작업 복구·비용 절감으로 확대하지 않기 |
| Alloy 내구성 | 9/15 기록에는 WAL 영속 볼륨 부재·복제본 장애 검증 대기 | 재시작·단절 때 생기는 공백·중복과 품질 표시를 확인 |
| 저장소 tenant | 03은 Mimir cpc-1, CPC-2 Loki cpc2·cluster=cpc2 기록 | 현재 배포값을 C02에서 다시 확인. 저장소 tenant와 사용자 데이터 권한을 구분 |

최소 수정: C04에 CPC / R·O ID / 필요한 D ID / 실제 근거·시각 / 정상 산출 또는 부족 처리 / 실환경 산출 필수 여부 / 관련 T / 담당 / 상태 행을 둔다. 수집 담당이 수행하는 검증은 담당과 증거 링크를 연결한다. 기존 수집망 전체 재구축을 범위에 추가할 필요는 없다.

완료 확인: 모의 데이터 PASS, 실환경 정상 산출 PASS, 부족 처리 PASS, 입력 미확보 BLOCKED를 구분한다. 모든 항목이 blocked를 잘 표시한다는 이유만으로 기본 RCA·보고서 인수를 완료하지 않는다.

## 개선 20. 실제 배포값과 최신 합의 근거를 한 묶음으로 관리한다

근거: 안내 §근거와 최신 변경, FE 21쪽, 운영 C01~C12.

문서의 최종 근거를 찾을 수 있어야 “어느 설계가 맞는가”를 다시 검토할 수 있다. 현재 안내가 참조하는 최신 output/share·architecture·review 원문은 로컬 묶음에 없다. 또한 운영 설정 대부분은 미입력이다. 이것은 설치 실패라는 뜻이 아니라 아직 인계 완료 자료가 아니라는 뜻이다.

최소 수정: 최신 공통판단·RCA 역할·보고서 역할·Backend 구성·설계결정·KB 검토·수집 카탈로그 분석 원문 또는 고정 버전 링크를 안내에 연결한다. PDF 편집 원본 Markdown과 GUI 시안 revision도 함께 기록한다. 문서마다 “개발 기준 / UI 제안 / 확인 기록 / 미확인”을 유지한다.

C01 인증·권한, C03 원본 주기, C04 활성 분석, C07 예산, C08 알림·일정, C09 성능 목표, C10 복구 목표는 각 기능의 검수 전에 채운다. 이번 검토에서 임의 timeout·복제 수·보존기간을 넣지 않는다. 9/14의 CNPG·단일 앱 시작안, 당시 Prometheus 중계 경로도 최신 확정값으로 되살리지 않는다.

완료 확인: 다른 담당자가 최신 기준본과 실제 설치 설정을 찾아 같은 입력·버전으로 검수할 수 있다. 출처 미확인 항목은 별도로 남긴다.

## 개선 21. 요구사항·화면·API·시험을 한 표로 연결한다

근거: 요구 F01~F14, 판단 R01~R09/O01~O11, GUI S01~S16/S07B, FE AC01~AC15, 검수 T01~T40.

시험 목록은 이미 충실하다. 필요한 것은 별도 테스트 체계를 추가하는 것보다 화면과 기존 시험을 연결하는 작업이다. FE의 AC만 통과해도 KB 발행·사건 종결·일정 이력·HTML 출력 등이 누락될 수 있다.

| 업무 | 연결 화면 | 서버·저장 책임 | 기존 검수에 연결할 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 허용 범위·관제 | S01~S04, S16 | /me, 자산·관측 query, 권한 | T01~T06·T28, AC01~AC05 |
| RCA 접수·조사 | S03/S05/S06 | /analyses, jobs, evidence | T10~T14·T23·T39, Pod 진입 포함 |
| 사건 운영 상태 | S05/S07 | PATCH /incidents/{id}, 사유·version | T08~T09, 알림/분석 완료와 종결 분리 |
| 결과·근거·재분석 | S07/S07B/S10 | 해당 job 결과·evidence·parent | T06·T31·T40, AC07·AC10 |
| 보고서 요청·출력 | S08~S10 | /reports, topic_ids, export | T15~T21·T31·T38, 모든 O 주제 입력 경로 |
| 정기 일정 | S09 및 일정 목록·상세 | schedules·occurrences | T22·T37, missed/blocked 화면 조회 |
| 작업 이력·취소·retry | S11 | GET /jobs, cancel/retry | T23~T27, AC08~AC09·AC14 |
| 실제 조치·검토 | S07/S10 | append-only reviews | T30, 원래 내용 유지·새 수정 기록 |
| 지식 관리 | S12 | knowledge revisions | T11~T12·T29, 관리자 전체 발행 흐름 |
| 모델·연결 | S13~S15 | profiles·라우팅·연결 검사 | T32~T33·T40, 실제 버전·연결/품질 구분 |
| Assistant | S16 | messages·context·전문 job | T28, 중복·중단·범위 변경·권한 캐시 |
| 설치·복구·사용성 | 전체/운영 절차 | C01~C12 | T34~T37, 접근성·복구·실환경 증거 |

완료 확인: 기능 하나를 선택하면 시작 화면·API·저장값·기대 결과·실행 증거까지 따라갈 수 있다. 새로운 시험 ID를 무조건 늘리지 말고 기존 T/AC의 변형 사례로 보충한다.

# 8. 화면을 더 이해하기 쉽게 만드는 작은 개선

큰 레이아웃 변경보다 아래 표현·행동을 기존 화면에 보충하는 편이 효과적이다.

| 위치 | 개선 | 역할과 이유 |
| --- | --- | --- |
| S03 작업 연결 | bound→‘노드 배치됨’, matched→‘GPU 연결 확인’, insufficient_data→‘활동 근거 부족’ | 개발용 코드 대신 사용자가 판단할 수 있는 문구 제공. 원래 enum은 상세에서 확인 |
| S03 unbound 사례 | 장치 활동의 not_applicable는 ‘적용 대상 아님’ 유지 | 장치 미배치에 해당 GPU 활동 판정을 적용하지 않는다는 현재 의미를 보존 |
| S05 목록 | 사건 상태와 최근 분석 상태를 별도 열로 | 장애 종결과 분석 작업 완료를 혼동하지 않기 |
| S07 사건 상세 | 상태 변경·종결 사유·변경 이력 폼 추가 | 요구된 PATCH incidents를 운영자가 사용할 수 있게 하기 |
| S05 결과 링크 | 사건이면 S07, 직접 요청이면 S07B | GUI 11쪽의 S07 통칭을 실제 결과 종류와 맞추기 |
| S07/S10 결과 상단 | 대상·기간·기준 시각·산출 상태를 간단히 표시하고 버전 상세는 펼침 | 중요한 한계를 먼저 읽고 필요한 경우 기술 근거 확인 |
| S16 전체 시스템 범위 | ‘접근 가능한 전체 범위’와 CPC/Namespace 칩 | 사용 가능한 범위를 오해하지 않기 |
| S04·S15 | 소스 연결 성공과 해당 분석 입력 충분성을 각각 표시 | 저장소 연결만으로 주간 보고서가 가능하다고 오해하지 않기 |
| S11 retry | retry 성공 후 같은 job 조회 재개, 목록·상세·Assistant 조회 공유 | 서버는 실행 중인데 화면은 실패에 멈추거나 중복 폴링하는 문제 방지 |
| 재로그인·권한 변경 | 사용자·허용 범위 변경 시 캐시 무효화, 같은 사용자·허용 범위에서만 초안 복구 | 이전 사용자의 자료나 철회된 범위가 남지 않게 하기 |
| 모바일·키보드 | 기존 FE 18쪽의 포커스·Escape·입력창·320px·200% 검수 실제 수행 | 설계서에 적힌 접근성 기준이 구현에서도 작동하는지 확인 |

폴링 3초, Assistant 폭 360px, IPv4 입력 전용 같은 값은 FE가 제안한 값이다. 실제 API 부하·화면 사용성·사내 Endpoint 형태에 맞춰 결정한다. DNS나 IPv6 지원을 지금 무조건 추가할 필요가 있다는 뜻은 아니다.

# 9. R01~R09와 O01~O11이 하는 일과 필요한 이유

이 목록은 새로운 기능 제안이 아니라 현재 요구 범위의 쉬운 설명이다. 어떤 입력이 없으면 해당 주장만 보류하고, 독립적으로 확인한 결과는 유지한다.

| 업무 | 쉽게 말하면 | 왜 필요한가 / 판단에 필요한 근거 |
| --- | --- | --- |
| R01 알려진 오류 | 오류 코드에 맞는 점검 방법 찾기 | 코드·장비·버전이 맞는 지식과 필수 증거로 잘못된 권고 방지 |
| R02 GPU→Pod | 이 GPU와 연결된 작업 찾기 | 장애·점검 시 확인할 작업 범위 파악. 현재/당시 매핑 구분 |
| R03 Pod→GPU | 이 작업이 쓰는 장치부터 조사하기 | 사용자가 GPU를 몰라도 시작. Pod UID·관계 근거 필요 |
| R04 작업 영향 | 연결된 작업이 실제로 중단됐는지 확인 | 관계가 있다는 이유만으로 피해를 확정하지 않기 |
| R05 미등록 증상 | 알려진 코드 없이도 증상을 조사 | GPU 접근·정체 등 일반 증상에서 다음 확인 제시 |
| R06 재발 위치 | 같은 장비 문제인지 작업을 따라가는지 비교 | 정비 대상·추가 점검 방향을 고르기. 사건·작업 이력 필요 |
| R07 공통 장애 범위 | 여러 장치 문제의 공통 범위 찾기 | 영향 확산 범위 확인. 토폴로지 없는 연결은 미확정 |
| R08 조치 검토 대상 | 점검 전에 현재 관련 작업 확인 | 운영자가 영향 대상을 확인하도록 도움. 리셋 안전을 자동 보증하지 않음 |
| R09 조치 후 관측 | 처리 뒤 장비·작업이 어떻게 됐는지 확인 | 장비 정상 관측과 실제 업무 재개를 구분 |
| O01 장비·Node 변화 | 현재 상태와 기간 변화를 비교 | 어느 장비를 먼저 볼지 결정. 현재 값만 있으면 추세 보류 |
| O02 할당 명세·시간 | 누가 어떤 장치를 얼마나 오래 연결했는지 정리 | 배분 현황과 기간 검토. 현재 연결과 GPU-hours 분리 |
| O03 저활동 후보 | 할당 중 활동이 낮게 관측된 구간 찾기 | 요청·배치의 적절성을 검토. 낭비·회수 가능으로 단정하지 않음 |
| O04 다중 GPU 편차 | 같은 작업의 여러 GPU 활동 차이 비교 | 특정 장치·작업 구간 추가 점검. 차이만으로 병목 확정 금지 |
| O05 반복 사건·정비 | 사건 빈도와 관측 시간을 함께 비교 | 많이 본 장비를 단순히 더 불량하다고 평가하지 않기 |
| O06 사건 당시 작업 | 장애 시점에 관련됐던 작업 정리 | 현재 작업을 과거 피해 작업으로 잘못 연결하지 않기 |
| O07 배치 대기·용량 | 미배치 요청과 배치 조건 검토 | GPU 부족·제약·단편화 가능성을 구분. Pending 수만으로 부족량 확정 금지 |
| O08 Namespace·프로젝트 배분 | 허용된 조직 단위의 할당 현황 비교 | 배분 정책 검토. Namespace 이름으로 실제 소유자를 추정하지 않음 |
| O09 GPU 에너지 | 실제 소비전력을 기간 에너지로 계산 | 장비·기간별 소비 비교. power limit는 계산 입력 제외 |
| O10 조치 전후 | 처리 전후 수치와 업무 조건 비교 | 변화는 보고하되 업무량 차이를 무시한 절감 효과 확정 방지 |
| O11 관측 품질 | 어느 자료가 부족하거나 오래됐는지 설명 | 왜 계산 가능·보류인지 사용자가 판단하게 하기 |

# 10. 계산 예제 대조 결과와 이해할 점

문서의 고정 예제는 독립 산술 대조에서 아래 값과 일치했다. 이 확인은 구현된 계산 함수의 시험 PASS를 뜻하지 않는다.

| 예제 | 대조 결과 | 쉬운 해석 |
| --- | --- | --- |
| GPU 2개×각 8시간 할당 | 16 GPU-hours | GPU 한 개를 16시간 또는 두 개를 8시간 연결한 장치·시간 합계 |
| 각 GPU가 5시간 저활동 | 10 저활동 GPU-hours | 실제 유효 저활동 구간만 합산 |
| 60분 중 공동 관측 58분, 저활동 54분 | 커버리지 96.6667%, 저활동 비율 93.1034%, 저활동 0.9 GPU-hours | 커버리지와 저활동 비율의 분모가 다름 |
| 4건/100 GPU-hours, 5건/500 GPU-hours | 40건·10건 / 1,000 GPU-hours | 총 사건 수가 많은 두 번째 장비의 관측시간당 발생률은 더 낮음 |
| GPU 4개×10시간, 250W→200W | 10kWh→8kWh, 차이 2kWh | 가상 입력의 계산 예제이며 실제 CPC 절감 실측 결과가 아님. 조치 인과는 별도 판단 |
| 관측 구간 [0,96)과 [4,100) | 공동 관측 92% | 각 소스 96%를 평균해 96%라고 하면 잘못됨 |
| 활동 10%가 9분, 90%가 1분 | 시간 가중 평균 18%, P95 90% | 표본 수만 똑같이 가중하지 않음 |
| 활동 82·79·81·9% | 최대-최소 73%p | 퍼센트포인트 차이. 고장·병목 확정은 아님 |

GPU-hours는 장치 수와 시간의 곱이고 실제 연산 처리량이나 과금 확정량은 아니다. 할당시간이 정상적으로 계산돼도 활동 지표가 없으면 저활동 판단은 보류할 수 있다. 이 구분이 현재 설계의 중요한 장점이다.

# 11. 문서별 수정 순서와 완료물

| 순서 | 수정 대상 | 반영할 핵심 내용 | 완료물·책임 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 안내·요구·FE | 기준 우선순위, 일정 P0, HTML·CSV, 최신 원문 연결 | 같은 범위를 가리키는 개정표 / 설계·기획 담당 |
| 2 | API·데이터·FE | 주소·DTO·ID·품질·오류·권한·목록·모델 설정 | 하나의 요청·응답 스키마와 유효 예제 / Backend·Frontend 공동 |
| 3 | GUI·FE | Pod 진입, 사건 상태, 일정·이력, KB 관리, 보고서 입력 | 기존 S 화면에 붙인 입력·상태·오류 흐름 / Frontend·기획 |
| 4 | 데이터·판단·API | 상태 정규화, 사건 episode, 이력 생성, 저활동 분모, 수치 참조 | 등록 계약·정책과 기대 사례 / 데이터·Agent 담당 |
| 5 | API·데이터·운영 | retry 멱등 기록, attempt 이력, 토큰 예약, 일정 revision | 재시작·경합 규칙과 운영 진단 / Backend·운영 담당 |
| 6 | 검수·운영 | F/R/O/S/API/T/AC 연결, CPC별 실제 입력·활성 판정, C값 | 실행 증거가 연결된 인수표 / QA·관측·인수 책임자 |

첫 실제 연결은 허용 범위의 한 대상 선택→RCA 또는 보고서 접수→서버 재조회→결과·근거 저장→새로고침 후 복원으로 확인하는 것이 좋다. 그 뒤 정기 일정·권한 변형·입력 부족·중복·취소·재시작을 검증한다. 여기서 한 대상은 최초 통합 확인 단위이며 두 CPC 최종 인수를 대신하지 않는다.

이번 검토에서 별도 전문 Agent, 메시지 브로커, 그래프·벡터 DB, Mapper 서비스, 모델 평가 플랫폼을 추가해야 할 근거는 찾지 못했다. 현재 도구·공통 모듈을 사용하면서 문서의 약속을 실제 데이터와 화면까지 연결하는 것이 개선의 중심이다.

# 12. 상세 근거와 검토 한계

정확한 원문 절·행과 세부 사례는 아래 독립 검토 메모에 정리했다. 본문이 통합 결론이며, 메모의 우선순위 표기는 각 검토자의 내부 분류로 원본 P0/P1 범위를 변경하지 않는다.

GUI·프론트엔드 상세 대조

요구사항·API·검수·운영 상세 대조

데이터·Agent·산식 상세 대조

입력 원본 파일 크기·SHA-256

공식 웹 문서는 Pending 의미, Prometheus 표본 선택, PostgreSQL 큐 조회, HTTP 조건부 변경 원칙만 보조 확인했다. 공식 latest 문서가 현재 설치 버전과 동일하다고 가정하지 않았으며, DSX의 비공개 원문·내부 주소·업무 내용은 검색어로 전송하지 않았다.

본 검토로 확인한 것은 문서 간 차이·명세 구체화 필요·예제 산술이다. 실제 GUI 웹의 모든 클릭 동작, 접근성, 성능, 보안 구현, 수집 수신, 모델 서빙, 복원은 검증하지 않았다. 제품 인수는 개정 계약에 따른 T01~T40과 CPC별 실행 증거로 판단해야 한다.